РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.03. 2012г. с.Судженка |  | № 5а |
| --- | --- | --- |

Об утверждении генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Судженского сельского поселения на 2012-2029 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», решением областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга от 22.07.2008 № 7 «О состоянии полигонов (свалок) твердых отходов потребления и организации санитарной очистки на территории муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Судженского сельского поселения  на 2012-2029 годы (Приложение к постановлению).

2. Постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Судженского поселения  	В.А.Иль

подготовил:

Специалист первой категории                А.И.Пилюгин

Приложение к постановлению

Судженского сельского поселения

№ 5а от 02.03.2012г

Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов Судженского сельского поселения на 2012-2029 годы

- Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Судженского сельского поселения на 2012-2017 годы определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Общие сведения  Судженского сельского поселения и природно-климатические условия

Географическое положение.

Судженское сельское поселение , входит в состав Яйского района Кемеровской  области.

Судженское  сельское поселение граничит:

- на севере с Марьевским  сельским поселением

- на востоке с Бекетским сельским поселением  и  ПГТ.ЯЯ

- на юге с Китатским,Дачно-Троицким   сельскими поселениями

- на западе с Безлесным, Кайлинским  сельскими  поселениями

Все перечисленные городские и сельские поселения входят в состав Яйского района.

Согласно Уставу в состав Судженского сельского поселения  входят населенные пункты:

- с.Судженка  (административный центр);

- д.Ольговка;

- поселок Разъезд Мальцево;

- поселок Антоновка;

Важнейшим преимуществом Судженское сельское поселение  является его близость к районному центру пгтЯЯ Кроме того, территорию поселения пересекают федерального значения автодорога  Кемерово-Красноярск и Западно-Сибирская железная дорога .

Климат района резко-континентальный.

Зима  холодная с большим количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8◦С)  и низкими зимними (до – 40,4◦С) температурами

воздуха.

3.1. Численность населения муниципального образования

Численность населения Судженского сельского поселения   по состоянию на 01.01.2012 года составила 961 человек.

Прогноз численности населения Судженского  сельского поселения

| периоды | прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | население на конец периода округленного, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2010-2015 | 110 | 38 | 72 | 1250 |
| 2015-2029 | 289 | 196 | 93 | 1539 |

Распределение населения по населенным пунктам

сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г., чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Судженка | 660 | 950 | 1239 |
| Д.Ольговка | 235 | 240 | 240 |
| Пос.Разъезд Мальцево | 50 | 40 | 40 |
| Пос.Антоновка | 16 | 20 | 20 |
| Всего по сельскому поселению | 961 | 1250 | 1539 |

3.2. Земельные ресурсы.

Общая площадь земель Судженского  сельского поселения  в административных границах составит   14046 га. Земельный фонд перераспределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Пашня | 5907 | 10233 |
| 2. Земли населенных пунктов | 114 | 120 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | 564 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 5. Земли лесного фонда | 3821 | 3821 |
| 6. Земли водного фонда | 0 | 0 |
| 7. Земли Фонда перераспределения | 829 | 182 |
| 8. пастбища,сенокосы | 3375 | 4204 |
| ВСЕГО | 14046 | 14046 |

Земли сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении   10225га,  сельскохозяйственных угодий – 10111га, в том числе:

- Пашни – 5907 га

- Сенокосов, пастбищ –  4204    га

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО , эксплуатацию полигона муниципального образования

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ООО»Благоустройство» | ЯЯ | Директор | 2-12-65 |

  - Состояние окружающей среды на территории  Судженского сельского поселения.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим  Администрацией Судженского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране  окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения воздуха на территории Судженского сельского поселения являются выбросы от автомобилей и котельных.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- Отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта)

- Отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ

- Использование твердого топлива при эксплуатации котельных и печей.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- Замена существующего котельного оборудования

- Ввод в эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки

- Озеленение территории поселения

Охрана и восстановление водных объектов

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сборов загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности.

Река Чиндат  – левый приток реки ЯЯ. Протекает с юга  на восток .

.

Состояние почв

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создание банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому следованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв – один раз в 5-7 лет.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы  (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв – уровня загрязнения.

Санитарная очистка территорий

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 2,7 м.куб/чел., а норма накопления крупногабаритных  бытовых отходов (процент от нормы накопления на 1 чел.) – 5 процентов.

Объемы образующихся отходов ТБО и необходимая площадь полигона ТБО на расчетный срок отдельно по населенным пунктам, входящим в состав  Судженского сельского поселения

| Населенный пункт | Общий объем поступления отходов на полигон ТБО, м3/год | Количество образующихся отходов за расчетный срок, м3. | Необходимая площадь полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Судженка | 1782 | 5346 | 1,6 |
| Д.Ольговка | 635 | 1905 | 0,4 |
| Поселок Разъезд Мальцево | 135 | 405 | 0,2 |
| Поселое Антоновка | 44 | 130 | 0,1 |
| Всего | 2596 | 7786 | 2,3 |

Необходимая общая площадь полигона ТБО на территории Судженского сельского поселения соответствует – 2,3 га.

Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам

- все домовладения населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места складирования и обезвреживания.

Организацией сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, обеспечением условий доступа к контейнерным площадкам и нормальной работы спецмашин занимаются жилищно-эксплуатационные организации.

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО с придомовых территорий. И размещение их на полигонах.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с организациями Санэпиднадзора (СанПиН 42-128-46-90-88 п. 1.8.).

При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей (СанПиН 42-128-4690-88 п. 1.12.) работы по вывозу ТБО придомовых территорий следует производить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО  позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки населенного пункта, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям.

Справочно:

- Количество мусорных точек – 30штук;

- На 1 мусорную точку не более 5 контейнеров;

- Всего необходимо 30*5=150 штук контейнеров;

- Фактически на 2012 год числится 10 контейнеров.

(Объем 1 контейнера = 0,75 м3 )

Дополнительная потребность в установке контейнеров

Количество мусорных точек-

С.Судженка – 6 точки    30 контейнеров

Пос. Разъезд Мальцево – 1точка   5  контейнеров

Итого:           35 контейнеров

ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

| Наименование и место нахождения свалок ( объем м.3.) | Период проведения мероприятий по разработке ПСД и ликвидации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| С.Судженка 1000м3 | Разработка проектно сметной документации | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал |
| Д.Ольговка 500 м.3. | Разработка проектно сметной документации | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал |

  - Эколого-градостроительные мероприятия

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос зелёных насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

Мероприятия по охране водных ресурсов

- разработка и установка водоочистки воды

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка                       бензомаслоуловителей

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон реки.

## Мероприятия по охране водного покрова

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих  котельные и жилую застройку.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- Проектирование и строительство на расчетный срок нового полигона ТБО на территории Судженского сельского поселения, в Северо-восточном направлении от с Судженки   площадью 14 га.

- Рекультивация территории существующей свалки ТБО.

- Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

- Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

- Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически

- запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

- Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Судженского сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТБО.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

8. Вывоз ТБО с площадок временного хранения осуществлять специализированной техникой на полигон ТБО, расположенный на территории  Яйского городского  поселения.

9. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

10. Скотомогильник, расположенный в юго-западном направлении от                                с.Судженка  проектом предлагается закрыть.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Основными задачами, стоящими перед администрацией Судженского  сельского поселения  в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- разработка проектно-сметной документации на проведение рекультивации мест временного размещения отходов 2013 год;

- рекультивация мест временного размещения отходов до 2017 года.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Судженского сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий. Организация санитарно-защитных зон.

Поскольку Администрация Судженского сельского поселения должна заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо вести мониторинга и выполнение мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды и осуществлять их реализацию.

Наиболее важные мероприятия, направленные на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории Судженского сельского поселения:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах Судженского сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ. Возможности культурно-просветительных учреждений. Школ и спортивных обществ.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории Судженского сельского поселения, в частности приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

На реализацию данных мероприятий необходимы вложения денежных средств,  в размере 175 тысячи рублей(Приобретение контейнеров),1мл. руб.(разработка проектно-сметной документации),.работа по договорам 100тыс.руб.